暖民心添新颜 城投资产公司推进城东片区简易公交站改造建设

近日，城投资产公司以创建国家文明城市为契机，以为民办实事为出发点，对城东片区简易公交站进行改造，安装座椅、挡雨棚、亮化灯箱等设施，给一座座简易公交站穿上新衣、戴上新帽。

本批次改造站点共14个，分布在鞍山东路、凤鹅塘路等城东片区人流量大、候车需求旺盛的主干道，总体风格延续城区上一批次集中建设的候车亭，并进行适当优化调整，增加了亮化灯带，调整了座椅样式等，进一步提升实用性和美观度。

图片

目前，市老年大学站已完成改造，鞍山东路4个站点已完成主体施工，预计春节前完成全部14个站点改造建设，届时将进一步提升城东片区群众公交出行幸福感，给群众提供舒适的候车环境和休息场所。

图文：莫启洲

审核：叶茂桃  吴姗